

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**Муниципальное образование**

**«Бабаюртовский район»**

**Администрация муниципального района**

**Постановление**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении Плана первоочередных мероприятий  
по подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года**

В целях безопасного пропуска весеннего паводка 2025 года администрация муниципального района «Бабаюртовский район» постановляет:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года (далее План) согласно приложению.
2. Рекомендовать главам сельских поселений района, Управлению отгонного животноводства в Бабаюртовском районе и Руководителям ФГБУ «Минмелиоводхоз»: Притеречный,Тальминский,Дзержинский.
   1. разработать и утвердить до 10.04.2025 года План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года.
   2. ежемесячно направлять в МКУ «Управление ГО и ЧС и ЕДДС» района информацию о выполнении мероприятий Плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы администрации МР «Бабаюртовский район» У.А. Савкатова .

Глава муниципального района

Д.П. Исламов

**Утвержден**

**постановлением администрации**

**МР «Бабаюртовский район»**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_**

**План первоочередных мероприятий  
по подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.), объем работ | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Сельские поселения попадающие под зону затопления | | | |
| 1.1. Утвердить нормативными правовыми актами планы первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка в 2025 году на территориях сельских поселений и организовать в плановом порядке выполнение превентивных мероприятий: очистку русел малых рек, ручьев, русел водотоков, аварийных каналов на гидротехнических сооружениях (далее - ГТС), в том числе от мусора, нанесенного в период прохождения половодья, дноуглубительные и берегоукрепительные работы, проведение инженерных работ по отводу от населенных пунктов талых вод |  | До 01.04.2025 | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района (далее - председатель КЧС и ОПБ муниципального района), главы сельских поселений, Управление отгонного животноводства, |
| 1.2. Создать аварийные запасы материалов, в том числе щебень, отсев, песок (мешки с песком), грунт и др. для устройства временных дамб и заграждений, определить порядок их использования, хранения и доставки в места подтопления |  | До 01.04.2025 | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района, Гл.сельских  поселений,Упр.отг.жив, Рук.водохозяйственных орг. |
| 1.3. Провести обследование по территории района для определения глухих плотин, сельскохозяйственных |  | До 01.04.2025 | Главы сельских поселений, Рук. ФГБУ  « Минмелиоводхоз» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| переездов с последующим обращением к сельхозтоваропроизводителям с требованием обеспечить технические решения для организации беспрепятственного стока вод через соответствующие подпорные сооружения в период паводка. |  |  |  |
| 1.4. Завершить работу по постановке бесхозяйных ГТС на учет и обеспечить приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС в установленном порядке |  | До 01.04.2025 | Главы сельских поселений. |
| 1.5. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ, организовать их своевременное реагирование |  | До 01.04.2025 | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района |
| 1.6. Подготовить пункты временного размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления в период весеннего половодья (далее - ПВР), обновить служебную документацию, функциональные обязанности персонала ПВР и соответствующие расчеты по организации приема питания, отдыха и других вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения с проведением дополнительных занятий. Назначить ответственных за вопросы жизнеобеспечения эвакуируемых (обеспечение продуктами питания, медицинское обеспечение, предоставление транспорта) |  | До 01.04.2025 | Главы сельских поселений, организации, на базе которых создаются ПВР (по согласованию) |
| 1.7. Подготовить оперативные группы КЧС и ОПБ в сельских поселениях для работы в местах угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, оснащенные надувными лодками, спасательными жилетами, средствами связи, мегафонами и другим необходимым имуществом |  | До 01.04.2025 | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района, главы сельских поселений, (по  согласованию),У пр.отг.жив. |
| 1.8. В рамках эпидемиологического обеспечения на территориях, подверженных паводкам, проработать |  | До 01.04.2025 | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района, рай.эпид.надзор. (по |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вопросы организации и проведения экстренной и специфической профилактики, дезинфекционные мероприятия, заключить договора с соответствующими организациями по данному вопросу. Организовать работу по созданию достаточного количества реагентов для обеззараживания воды с учетом расхода водопотребления населением на весь период прохождения паводка 2025 года. |  |  | согласованию ) |
| 1.9. Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения, в том числе провести практические тренировки с использованием элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации области |  | До 01.04.2025 | Главы сельских поселений (по  согласованию),У пр.отг.жив. |
| 1.10. Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, выполнения работ по защите от затопления дорог и объектов инфраструктуры, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка |  | До 01.04.2025 | Главы сельских поселений (по согласованию), рук.  ДЭП №5, Адм.  Района,Упр.отг.жив. |
| 1.11. Спланировать проведение профилактических мероприятий совместно с районной станцией по борьбе с болезнями животных и растений, в том числе лабораторный контроль, дезинфекционные мероприятия на случай возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных прохождением паводка, в зонах возможного подтопления (затопления) |  | До 01.04.2025 | Главы сельских поселений (по согласованию), рай. вет.у пр,У пр. отг.жив. |
| 1.12. Продолжить разъяснительную |  | Постоянно | Главы сельских поселений |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления (затопления), по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества от последствий воздействия паводковых вод |  |  | .Упр.отг.жив,совместно со страховыми компаниями (по согласованию) |
| 1.13. Выполнить мероприятия по безаварийной работе системы связи, обеспечению сохранности линейно­кабельных сооружений связи и радиофикации |  | В течение 2025  - 2026 гг. | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района, организации, предоставляющие услуги связи (по согласованию) |
| 1.14. Произвести осеннее регулирование уровня воды в прудах и водохранилищах с понижением на 1/3 - 1/5 от нормального подпорного уровня (далее - НПУ) и поддержанием такого уровня до половодья. По отдельным обращениям предусмотреть понижение до 1/2 от НПУ |  | В пред паводковый период | Собственники ГТС, председатель КЧС и ОПБ муниципального района, рук. водохозяйственных организаций.(по согласованию) |
| 1.15. Проверить техническое состояние задвижек донных водовыпусков, сифонных водосбросов ГТС, при необходимости провести их ремонт |  | До 01.04.2025 | Собственники ГТС, Главы сельских поселений, рук. водохозяйственных орг. (по согласованию) |
| 1.16. Произвести расчистку аварийных каналов и ГТС. |  | До 01.04.2025 | Собственники  (эксплуатирующих организаций) ГТС, Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.17. Организовать выполнение превентивных мероприятий на селитебных территориях по очистке русел водотоков (водоотводящих канав) от многолетней растительности, привнесенного мусора и результатов жизнедеятельности |  | До 20.04.2025 | Главы сельских поселений (по согласованию), собственники зем.уч. |
| 1.18. Выполнить мероприятия по безаварийной работе газового хозяйства, обеспечению сохранности газопроводов и объектов, подверженных размыву |  | В течение 2025  - 2026гг. | Председатель КЧС и ОПБ муниципального района, организации.  предоставляющие услуги по газоснабжению (по согласованию) |
| 1.19. Обеспечить выполнение требований по ограничению (запрещению) предоставления земельных участков под строительство объектов капитального строительства без проведения |  | Постоянно | Главы сельских поселений (по согласованию), У пр «КС-ЖКХ» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления (подтопления) в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
| 1.20. Заблаговременно организовать предварительный отбор поставщиков и заключение контрактов (договоров) с собственниками, предприятиями и организациями на поставку материальных ресурсов, продовольствия и выделение инженерной техники, и ее доставку к месту возможной чрезвычайной ситуации |  | До 01.04.2025 | Главы сельских поселений (по согласованию). Адм. района. Упр.отг.жив. |
| 1.21. Продолжить работу по совершенствованию системы экстренного оповещения населения, охватывающей, в первую очередь, зоны возможных затоплений (подтоплений) на территории муниципального района. |  | Постоянно | Главы сельских поселений (по согласованию), МКУ ГО и ЧС и ЕДДС» района. |