РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальноеобразование «Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

«_____» _______________2025 г.                                                             № ___________

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства,

жилфонда и организаций бюджетной сферы

МР «Бабаюртовский район» к работе в зимних условиях

2025-2026 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения, организаций муниципального образования, к устойчивой работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234

«Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить для контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов прилагаемые:

- 1.1. План мероприятий по обеспечению подготовки жилищного фонда, потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в отопительный период 2025-2026 годов, муниципального образования согласно приложению №1:

1.2. Состав муниципальной межведомственной комиссии (штаб) по обеспечению готовности к отопительному периоду и проведению оценки по обеспечению готовности, предстоящему отопительного периода 2025-2026 годов, с включением в состав представителя органа Государственного жилищного надзора Республики Дагестан приложение №2;

2. Рекомендовать руководителям подведомственных организаций и объектов соцкультбыта:

2.1. Назначить должностных лиц, ответственных в подведомственных организациях МР «Бабаюртовский район» за подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и обеспечить в установленном порядке подготовку персонала, провести противоаварийные и противопожарные тренировки.

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов.

2.3. Оформить паспорта готовности многоквартирных домов, согласно Приказа Минстрой РД от 23 августа 2016 г. № 266 «Об утверждении рекомендаций по подготовке и оценке готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях на территории муниципального района»;

3. Представить в Минстрой РД, Госжилинспекцию РД план мероприятий по обеспечению подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы МР «Бабаюртовский район» к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов в срок до 15.05.2025г.;

4. Заместителю главы МР «Бабаюртовский район» Савкатову У.А. организовать работу комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду и проведению оценки по обеспечению готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы администрации муниципального района к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МР «Бабаюртовский район» в системе ГИС ЖКХ и опубликовать в сетевом издании «Бабаюртовские вести».

6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МР «Бабаюртовский район» Савкатова У.А. курирующий вопросы ЖКХ.

7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава

муниципального района                                             Д.П. Исламов

Казанбиев М.Н.                                                                                                                                      Копия; в дело, ГЖИ,

8-928-572-31-75                                                                                                                                                  Минстрой РД.

Приложение №1

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «___»________2025 г. №______

- План мероприятий

по обеспечению подготовки жилищного фонда, потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в отопительный период 2025-2026 годов,

муниципального образования

| N п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ | Всего тыс.руб | областной бюджет | муниципальный бюджет | собств. средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего жилых домов: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: МКД | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кол-во жилых домов | ед/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водоотведение | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудование | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовое оборудование | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наладка систем отопления МКД | ед. | 33 | 01.09. 2025г | 15.10. 2025г |  |  | За счет средств жильцов |  |
|  | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (замена) котельного хозяйства в учреждениях, организациях и школах. | ед. | 1 | 30.09. 2025г. | 10.10. 2025г | 550,00 |  | 550,00 |  |
|  | Создание запасов твердого топлива на отопительный сезон | куб, тонн | дрова- 25 уголь-30 | 01.08. 2025г | 15.10. 2025г | 602,00 |  | 132,00 470,00 |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кол-во жилых домов | ед/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подвальных помещений | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фундамента | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельные | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральные тепловые пункты, насосные станци | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозаборы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосные станции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сети | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт стротельных конструкций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрические сети | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторные подстанции | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрооборудование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих электрических сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты социального и культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование аварийного запаса | ед. |  | 10.10. 2025г |  | 150,00 |  | 150,00 |  |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт пожарного гидранта | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт канализационной системы | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизация узлов учета тепловой энергии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «___»________2025 г. №______

Состав муниципальной межведомственной комиссии (штаб) по обеспечению готовности и проведении оценки к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Руководитель штаба;

Савкатов У.А.                      - заместитель главы МР «Бабаюртовский район»

Заместитель руководителя штаба;

Ногаев А.Б.                             -руководитель МКУ «Управление КСА и ЖКХ»

МР «Бабаюртовский район».

Состав комиссии;

1. Казанбиев М.Н - начальник отдела капитального строительства                                                         и ЖКХ МКУ «Управления КСА и ЖКХ» МР «Бабаюртовский район

2. Атаев А.М. - глава администрации СП МО «село Бабаюрт»; (по согласованию)

3. Алибеков И.М.  - начальник ООО «Газпром газораспределение Дагестан РЭС по Бабаюртовскому району; (по согласованию)

4.  Гаджиев Г.К. - начальник Бабаюртовского РЭС ПАО «Россети Северный Кавказ»; (эксплуатационная служба)

5.  Вагабов М.И - Руководитель МКУ «Управление образования» администрации МР «Бабаюртовский район»

6. Моллаев Э.Б - И.о. главного врача ГБУ РД «ЦРБ Бабаюртовский район»;

7. Шабанов Х.Г.-начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД.

Главы сельских поселений (по согласованию)