- РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное образование

«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

«_____» _______________2025 г.                                         №_______________

О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабаюртовский район» № 270 от 12.05.2025 г. «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» к работе в зимних условиях 2025-2026 гг».

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения, теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций муниципального образования, к устойчивой работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация муниципального района  постановляет:

1. Внести в постановление администрации МР «Бабаюртовский район» от 12.05.2025г № 270 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» к работе в зимних условиях 2025-2026 гг» следующие изменения:

1.1. Утвердить для контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов прилагаемые:

1.2. Состав муниципальной межведомственной комиссии (штаб) по обеспечению готовности к отопительному периоду и проведению оценки по обеспечению готовности к предстоящему отопительного периода 2025-2026 годов, с включением в состав представителя органа Государственного жилищного надзора Республики Дагестан; приложение №1.

1.3.  Положение о муниципальной межведомственной комиссии (штаб) по обеспечению готовности к отопительному периоду и обеспечению готовности к предстоящему отопительного периода 2025-2026 годов; приложение №2.

1.4.  Состав рабочей комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду и проведению оценки по обеспечению готовности к предстоящему отопительного периода 2025-2026 годов, теплоснабжающих и теплосетевых, электроснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и жилищного фонда; приложение №3 - №4.

1.5. План-график мероприятий по обеспечению подготовки жилищного фонда, потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального района «Бабаюртовский район» Республики Дагестан к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов; приложение №5.

2. Межведомственной комиссии (штаб) по обеспечению готовности к отопительному периоду и проведению оценки по обеспечению готовности к предстоящему отопительного периода 2025-2026 годов, теплоснабжающих и теплосетевых, электроснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, провести оценку готовности:

- лиц, указанных в подпунктах 1.3 - пункта 1 Правил 2234, с подписанием актов и паспортов готовности, в срок не позднее 15 сентября и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах и в ГИС ЖКХ;

- муниципальных образований с подписанием актов и паспортов готовности, в срок не позднее 20 ноября и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах и в ГИС ЖКХ;

3. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, провести противоаварийные и противопожарные тренировки.

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов, утвержденных настоящим постановлением.

3.2. Оформить паспорта готовности многоквартирных домов, согласно Приказа Минстрой РД от 23 августа 2016 г. № 266 «Об утверждении рекомендаций по подготовке и оценке готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях на территории Республики Дагестан»;

4. Представить в Минстрой РД, Госжилинспекцию РД и Кавказское управление Ростехнадзора по РД план мероприятий по обеспечению подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов в срок до 15.05.2025г.;

5.  Заместителю главы администрации района «Бабаюртовский район»- Савкатову У.А. организовать работу комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду и проведению оценки по обеспечению готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы администрации МР «Бабаюртовский район» к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг.

6.  Утвердить текст постановления администрации МР «Бабаюртовский район» от 12.05.2025 г № 270 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» к работе в зимних условиях 2025-2026 гг» с учетом внесенных изменений согласно приложению.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МР «Бабаюртовский район», в системе ГИС ЖКХ и опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Бабаюртовский район», курирующий вопросы ЖКХ Савкатова У.А.

9.   Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования.

Глава

муниципального района                                                     Д.П. Исламов

Приложение №1

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «___»________2025 г. №______

Состав муниципальной межведомственной комиссии (штаб) по обеспечению готовности жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» к работе в зимних условиях

2025-2026гг.

Руководитель штаба;

Савкатов У.А.                      - заместитель главы МР «Бабаюртовский район»

Заместитель руководителя штаба;

Ногаев А.Б.                             -руководитель МКУ «Управление КСА и ЖКХ»

МР «Бабаюртовский район».

Состав комиссии;

1.Казанбиев М.Н.              - начальник отдела капитального строительства

и ЖКХ МКУ «Управления КСА и ЖКХ»

МР «Бабаюртовский район»;

2. Атаев А.М.                    - глава администрации СП МО «село Бабаюрт»;

(по согласованию)

3. Алибеков И.М.              - начальник ООО «Газпром газораспределение

Дагестан РЭС по Бабаюртовскому району;

(по согласованию)

4.  Курамагомедов К.К.        - начальник Бабаюртовского РЭС ПАО

«Россети Северный Кавказ»;

(эксплуатационная служба)

5.  Вагабов М.И.                  - Руководитель МКУ «Управление образования»

администрации МР «Бабаюртовский район»;

6. Халилов Р.Р.                     -начальник отдела жилищного надзора и

лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД.

Главы сельских поселений (по согласованию).

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МР «Бабаюртовский район» РД

от «___» _______ 2025 г. № ___

Положение

о муниципальной межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» РД к работе в зимних условиях 2025-2026 гг.

1. Муниципальная межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций бюджетной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» РД к работе в зимних условиях 2025-2026 гг. (далее - комиссия) создана для обеспечения координации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» РД и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства по вопросам обеспечения подготовки коммунального комплекса и жилищного фонда к работе в зимних условиях.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» РД и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период;

2) подготовка в установленном порядке рекомендаций в органы местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район» РД по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального района к работе в зимних условиях.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) проводит мониторинг и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального района «Бабаюртовский район» РД к работе в отопительный период;

2) принимает участие в разработке мер по решению вопросов, возникающих при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период;

3) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

4) участвует в разработке проектов правовых актов, регулирующих подготовку хозяйственного комплекса к работе в зимних условиях.

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) приглашать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления и заинтересованных организаций (по согласованию), в том числе вносить предложения о создании рабочих групп по направлениям деятельности комиссии;

4) привлекать при необходимости на общественных началах экспертные и проектные организации к участию в работе комиссии для подготовки решений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии.

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации МР «Бабаюртовский район» РД с подведомственной территорией.

7. Председатель комиссии:

- утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

- контролирует выполнение принятых решений;

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- вносит предложения об изменении состава комиссии и обеспечивает выполнение принятых комиссией решений.

8. Комиссией проводятся заседания и совещания согласно принятому председателем комиссии решению.

9. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.

10. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего количества членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.

В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии.

11. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер. На основании рекомендаций комиссии руководители предприятий и организаций (независимо от форм собственности), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с их компетенцией вправе принимать решения, обязательные для исполнения.

12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет МКУ «Управление КСА и ЖКХ» МР «Бабаюртовский район» РД.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МР «Бабаюртовский район» РД

от «___» _______ 2025 г. № ___

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, теплоснабжающих и теплосетевых, электроснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии: Савкатов У.А.   -заместитель главы администрации

МР «Бабаюртовский район» РД

Заместитель

председателя комиссии: Ногаев А.Б.                 -руководитель МКУ «УКСА и

ЖКХ МР «Бабаюртовский район»

Члены комиссии: Казанбиев М.Н.                      -начальник отдела КС и ЖКХ

МКУ «УКСА и ЖКХ МР

«Бабаюртовский район»

Алибеков И.М.                       - начальник ООО «Газпром

газораспределение по

Бабаюртовскому району;

(по согласованию)

Курамагомедов К.К              -начальник Бабаюртовского РЭС

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

(эксплуатационная служба)

Халилов Р.Р.                      -начальник отдела жилищного

надзора и лицензионного контроля

по Северному округу ГЖИ РД

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МР «Бабаюртовский район» РД

от «___» _______ 2025 г. № ___

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности жилищного фонда

к отопительному периоду 2025-2026 годов

Председатель комиссии: Савкатов У.А.      -заместитель главы МР

«Бабаюртовский район»

Заместитель

председателя комиссии: Ногаев А.Б.           -руководитель МКУ «УКСА и ЖКХ»

МР «Бабаюртовский район»

Члены комиссии:    Казанбиев М.Н.               -начальник отдела КС и ЖКХ

МКУ «УКСА и ЖКХ» МР

«Бабаюртовский район»

Алибеков И.М.                   - начальник ООО «Газпром

газораспределение по

Бабаюртовскому району;

(по согласованию)

Курамагомедов К.К.            -начальник Бабаюртовского РЭС

ПАО «Россети Северный Кавказ»;

(эксплуатационная служба)

Халилов Р.Р.                        -начальник отдела жилищного

надзора и лицензионного контроля

по Северному округу ГЖИ РД

Приложение №5

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «___» _________ 2025 г. № ___

- План мероприятий

по обеспечению подготовки жилищного фонда, потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, к работе в отопительный период 2025-2026 годов,

муниципального образования

| N п/п | Исполнитель, наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. измерения | Объем запланированных работ | Плановый срок выполнения |  | Предусмотрено финансовых средств на обеспечение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ | Всего тыс.руб | областной бюджет | муниципальный бюджет | собств. средства предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего жилых домов: | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: МКД | 33 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кол-во жилых домов | ед/ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - центральное отопление | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - горячее водоснабжение | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - холодное водоснабжение | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - водоотведение | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - электрооборудование | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - газовое оборудование | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Наладка систем отопления МКД | ед. | 33 | 01.09. 2025г | 15.10. 2025г | - | - | За счет средств жильцов | - |
|  | Поверка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учёта: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | тепловая энергия | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | электроэнергия | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | холодная вода | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | горячая вода | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт (замена) котельного хозяйства в учреждениях, организациях и школах. | ед. | 1 | 30.09. 2025г. | 10.10. 2025г | 550,00 | - | 550,00 | - |
|  | Создание запасов твердого топлива на отопительный сезон | куб, тонн | дрова- 25 уголь-30 | 01.08. 2025г | 15.10. 2025г | 602,00 | - | 132,00 470,00 | - |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кол-во жилых домов | ед/ | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | - | - | - | - |  | - | - |
|  | Ремонт фасада | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт подвальных помещений | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт фундамента | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельные | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Центральные тепловые пункты, насосные станци | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловые сети, сети ГВС (всего в 2-х трубном исполнении) | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промывка тепловых сетей и сетей ГВС | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Гидравлические испытания на прочность и плотность | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Водозаборы | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Насосные станции | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Очистные сооружения | ед. | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Водопроводные сети | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ремонт стротельных конструкций | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс.руб | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрические сети | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Трансформаторные подстанции | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Электрооборудование | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Замена ветхих электрических сетей | м.п. |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для АВР | тыс. руб | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты социально-го и культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование аварийного запаса | ед. |  | 10.10. 2025г |  | 150,00 |  | 150,00 | - |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ремонт пожарного гидранта | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Замена ветхих канализационных сетей | м.п. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ремонт канализационной системы | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | модернизация узлов учета тепловой энергии | ед. | - | - | - | - | - | - | - |

|  | «Утверждаю» - Глава МР «Бабаюртовский район» - _____________ Д.П. Исламов «___»________________2025 г. |
| --- | --- |

- Приложение № 6

- ПЛАН
мероприятий по обеспечению подготовки организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами (УК, УО, ТСЖ, ЖСК и др.) жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| - 1 | - Продолжительность отопительного периода |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 2022-2023 | - 23.10.2022-15.04.2023 |
|  | - 2023-2024 | - 15.10.2023-15.04.2024 |
|  | - 2024-2025 | - 15.10.2024-15.04.2025 |
| - 2 | - Средняя температура наружного воздуха, Co |  |
|  | - 2022-2023 | - 17 Co |
|  | - 2023-2024 | - 16 Co |
|  | - 2024-2025 | - 18 Co |
| - 3 | - Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения, ед. |  |
|  | - 2022-2023 | - 0 |
|  | - 2023-2024 | - 0 |
|  | - 2024-2025 | - 0 |
| - 4 | - Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения, послуживших причиной к отключению теплоснабжения |  |
|  | - 2022-2023 | - 0 |
|  | - 2023-2024 | - 0 |
|  | - 2024-2025 | - 0 |
| - 5 | - Случаи аварий на внутренних сетях теплоснабжения без отключения теплоснабжения |  |
|  | - 2022-2023 | - 0 |
|  | - 2023-2024 | - 0 |
|  | - 2024-2025 | - 0 |
| - 6 | - Случаи снижения температурного режима тепловой энергии |  |
|  | - 2022-2023 | - 0 |
|  | - 2023-2024 | - 0 |
|  | - 2024-2025 | - 0 |
| - 7 | - Случаи снижения параметров давления теплоносителя |  |
|  | - 2022-2023 | - 0 |
|  | - 2023-2024 | - 0 |
|  | - 2024-2025 | - 0 |
| - 8 | - Количество обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги |  |
|  | - 2022-2023 | - 0 |
|  | - 2023-2024 | - 0 |
|  | - 2024-2025 | - 0 |

Приложение