# РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное образование

«Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

«_____» _______________2025 г.                                        № _______________

Об утверждении Плана мероприятий по приведению информационных систем администрации муниципального района «Бабаюртовский район» в соответствие с требованиями Приказа ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ, администрация муниципального района «Бабаюртовский район» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по приведению информационных систем администрации муниципального района «Бабаюртовский район» в соответствие с требованиями Приказа ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025 г.

2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию Планов мероприятий в соответствии с установленными сроками.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Бабаюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Абдуразакова Ильмидина Шарабдиновича.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального района                                   Д.П. Исламов

Приложение

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «____» _____ 20___ г. № ____

План мероприятий по приведению информационных систем администрации муниципального района «Бабаюртовский район» в соответствие с требованиями Приказа ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025 г.

Цель плана: Обеспечить соответствие информационных систем администрации муниципального района требованиям по защите информации, установленным приказом ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025 г., с учётом особенностей работы органа местного самоуправления.

Этап 1. Организационно-подготовительный (срок: 31.10.2025–14.11.2025)

| № | Мероприятие | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изучение Приказа № 117 и сопутствующих методических документов ФСТЭК | Главный администратор ИС, Хамаматов Даниял Муратович, Качакамова Макка Шагардиновна, ответственные от отделов | Анализ требований, выявление изменений по сравнению с предыдущими нормативами |
| 1.2 | Распоряжение главы МР о начале работ по приведению ИС в соответствие | Глава муниципального района | Официальное оформление начала работ |
| 1.3 | Формирование рабочей группы по ИБ | Глава муниципального района, заместитель главы муниципального района | Состав группы: Заместитель главы муниципального района, заместитель начальника управления делами, начальник юридического отдела, начальник финансового управления, и.о. начальника отдела учета и отчетности, начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству, по работе с сельскими администрациями, ведущий специалист отдела имущественных отношений Управления экономики, муниципальных закупок и имущественных отношений, Руководитель органа, структурного подразделения администрации, муниципального учреждения, эксплуатирующего муниципальную информационную систему (по согласованию) |
| 1.4 | Инвентаризация ИС и автоматизированных рабочих мест (АРМ) | Абдуразаков И.Ш., Хамаматов Д.М., Качакамова М.Ш., Нурмагомедов А.А., Сотавова А.З., Хамавова Д.М., Гаджиев А.Р., руководители органов, структурных подразделений, муниципальных учреждений (по согласованию). | Реестр ИС: тип, назначение, обрабатываемые данные (ПДн, служебная информация и др.), уровень защищённости |

Примечание: учитывать такие ИС, как:  Система документооборота (например, «ДЕЛО», «1С: Документооборот»), ИС по учёту обращений граждан, АРМы отделов (ЖКХ, земельных отношений и др.) Подключение к ГИС (ЕПГУ, ГИС ЖКХ, СУИТ и др.)

Этап 2. Оценка текущего состояния и выявление несоответствий (срок: 17.11.2025–28.11.2025)

| № | Мероприятие | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение самообследования ИС на соответствие Приказу № 117 от 11.04.2025 г. | Рабочая группа | Отчёт о несоответствиях |
| 2.2 | Определение уровня защищённости каждой ИС по методике ФСТЭК | Хамаматов Даниял Муратович | Классификация ИС по уровням (1–4) |
| 2.3 | Анализ используемых СЗИ (средств защиты информации) | Хамаматов Даниял Муратович | Перечень установленных/отсутствующих СЗИ, их сертификация ФСТЭК |
| 2.4 | Проверка наличия и актуальности локальных актов по ИБ | Рабочая группа | Перечень недостающих/устаревших документов |

Этап 3. Разработка и утверждение плана устранения несоответствий (срок: 01.12.2025–16.01.2026)

| № | Мероприятие | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Составление перечня необходимых мероприятий с оценкой стоимости и сроков | Рабочая группа | Дорожная карта по приведению в соответствие |
| 3.2 | Включение мероприятий в план финансово-хозяйственной деятельности (при необходимости) | Финансовое управление, Глава муниципального района | Утверждённый бюджет на реализацию |
| 3.3 | Утверждение плана постановлением главы МР | Глава муниципального района | Официальный документ с графиком работ |

Этап 4. Реализация организационных и технических мер (срок: 12.01.2026–30.01.2026)

| № | Мероприятие | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Разработка и (или) актуализация локальных нормативных актов по защите информации: – Положение о защите персональных данных; – Положение об обеспечении информационной безопасности; – Регламенты работы с информационными системами; – Инструкции для пользователей АРМ. | Качакамова Макка Шагардиновна, Хамаматов Даниял Муратович | Утверждённые постановлением локальные акты, соответствующие требованиям Приказа № 117 от 11.04.2025 г. |
| 4.2 | Назначение ответственных за обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях администрации | Глава муниципального района | Распоряжение о назначении ответственных лиц в каждом отделе |
| 4.3 | Проведение инструктажа и обучения сотрудников по вопросам информационной безопасности и требованиям Приказа ФСТЭК № 117 от 11.04.2025 г. | Хамаматов Даниял Муратович | Журналы проведения инструктажей, подтверждающие документы |
| 4.4 | Установка и настройка сертифицированных средств защиты информации (СЗИ): – Антивирусная защита с сертификатом ФСТЭК; – Средства защиты от несанкционированного доступа (СЗИ НСД); – Средства резервного копирования и восстановления данных. | Хамаматов Даниял Муратович (или привлечённая подрядная организация) | Установленные, лицензированные и настроенные СЗИ; акты ввода в эксплуатацию |
| 4.5 | Настройка политик информационной безопасности на АРМ и серверах: – Требования к сложности паролей и их смене; – Разграничение прав доступа к ИС по должностным обязанностям; – Ведение журналов аудита действий пользователей. | Хамаматов Даниял Муратович | Настроенные политики безопасности; скриншоты/акты настройки |
| 4.6 | Обеспечение физической защиты помещений и оборудования: – Ограничение доступа в серверную и к АРМ с конфиденциальной информацией; – Учёт и хранение машинных носителей информации. | МКУ «ХЭЦ», Хамаматов Даниял Муратович | Организованный контроль доступа; журналы учёта носителей и посетителей |
| 4.7 | Проверка и приведение в соответствие подключений к государственным информационным системам (ГИС ЖКХ, ЕПГУ, СУИТ и др.) | Хамаматов Даниял Муратович, ответственные от отделов | Подтверждение соответствия условий подключения требованиям безопасности |

Этап 5. Внутренняя проверка и документирование (срок: 02.02.2026–13.02.2026)

| № | Мероприятие | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Проведение внутреннего аудита соответствия | Рабочая группа | Акт внутренней проверки |
| 5.2 | Подготовка комплекта документов для подтверждения соответствия | Хамаматов Даниял, Муратович Качакамова Макка Шагардиновна | Папка «Соблюдение требований Приказа № 117 от 11.04.2025 г. |
| 5.3 | При необходимости — обращение в аккредитованную организацию для проведения оценки соответствия | Глава муниципального района | Заключение эксперта (если требуется по уровню ИС) |

Этап 6. Поддержание соответствия (постоянно)

| № | Мероприятие | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Ежегодное обучение сотрудников по ИБ | Дибирова Джамиля Солтахановна |
| 6.2 | Ежеквартальная проверка работоспособности СЗИ | Хамаматов Даниял Муратович |
| 6.3 | Обновление локальных актов при изменении законодательства | Хамаматов Даниял Муратович, Качакамова Макка Шагардиновна |
| 6.4 | Ведение журнала инцидентов ИБ и реагирование на угрозы | Хамаматов Даниял Муратович, ответственные по отделам |

Ожидаемые результаты

- Все информационные системы администрации приведены в соответствие с приказом ФСТЭК № 117.

- Сведены к минимуму риски утечки персональных данных и служебной информации.

- Обеспечена готовность к проверкам со стороны надзорных органов (ФСТЭК, Роскомнадзор).

- Повысился общий уровень культуры информационной безопасности среди сотрудников.