РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное образование «Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

Постановление

«_____» ___________ 2023 г.                                                          №___________

О мерах по подготовке ЖКХ к работе в осенне-зимний

период 2023-2024 гг.

Во исполнение подготовки отрасли к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов администрация муниципального района постановляет:

1. Образовать постоянно действующий районный штаб по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 и утвердить его состав согласно приложению №1.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов согласно приложению №2.

3. План мероприятий по подготовки ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. разместить на сайте райадминистрации и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

4. Районному штабу по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024:

- провести оценку готовности жилого фонда и объектов социальной сферы с подписанием актов и паспортов готовности на жилой фонд - в срок до 15.09.2023 года, на объекты социальной сферы в срок до 15.10.2023 года и обеспечить их размещение на своих официальных сайтах и в ГИС ЖКХ;

- аварийный запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

- МКУ «Управление КСА и ЖКХ» администрации муниципального района «Бабаюртовский район»:

В период с 01 июня по 01 ноября 2023 года предоставлять в Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД статистические данные по форме №1 ЖКХ (зима) срочная;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Савкатова У.А.

Глава муниципального района                                          Д.П. Исламов

Хамавов Д.Б.

(89288345290)

Приложение №1

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»                        от «___»________2023 г. №______

Состав

районного штаба по подготовке объектов ЖКХ к работе в
осенне-зимний период 2023-2024 годов.

Савкатов У.А. - заместитель главы администрации муниципального района,

руководитель штаба;

Мингалиев А.А. - руководитель МКУ «Управление КСА и ЖКХ»

администрации МР «Бабаюртовский район», зам. руководителя штаба;

Атаев А.М. - глава администрации МО «село Бабаюрт»

(по согласованию);

Алибеков И.М. - начальник Бабаюртовской газовой эксплуатационной

службы (по согласованию);

Ногаев А.Б. - начальник отдела архитектуры, земельных отношений муниципального контроля МКУ «Управление КСА и ЖКХ» администрации МР «Бабаюртовский район»;

Гаджиев Г.Х. – начальник Бабаюртовского РЭС ПАО Россети Северный Кавказ (эксплуатационная служба);

Вагабов М.И. – начальника МКУ «Управление образования» администрации МР «Бабаюртовский район»;

Моллаев Э.Б.   - главврач ГБУ РД «ЦРБ Бабаюртовского района»;

Шабанов Х.Г. – начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Северному округу ГЖИ РД

Главы сельских поселений (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «___»________2023 г. №______

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Объем | Сумма тыс. руб. | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить проверку пригодности к энергоснабжению и газоснабжению оборудования в учреждениях, организациях и школах района | 10.09.2023г. | Все учреждения и организации |  | Савкатов У.А. Вагабов М.И. |
| 2 | Формирование аварийного запаса | 10.10.2023г. |  | 150,0 | Руководители организаций |
| 3 | Ремонт (замена) котельного хозяйства в учреждениях, организациях и школах. | 30.09.2023г. | МКОУ Бабаюртовская СОШ № 2 ремонт котельной МКОУ Хамаматюртовская СОШ № 1 ремонт котельной | 1500,00 | Руководители организаций |
| 4 | Организация ремонта индивидуального отопления жителям многоквартирных домов | 01.09.2023г. | 33 дома | За счет средств жильцов | Управление ЖКХ |
| 5 | Ремонт жилого фонда | 01.09.2023г. | 1,5 тыс. м2 (по мере возникновения необходимости) | 300,0 | Администрация МР «Бабаюртовский район» |

| 6 | Создание запасов твердого топлива на отопительный сезон | 30.10.2023г. | МКОУ СОШ с. Новая Коса Уголь - 50 т Дрова - 30 м3 | 375.0 51.0 | Отдел образования Руководители организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Подготовка трансформаторных подстанций к работе в осенне-зимний период | 30.10.2023г. | 49 ед. (в соответствии с планом работы Бабаюрт РЭС) | 1450,00 | Бабаюрт РЭС |
| 8 | Капитальный ремонт электрических сетей ВЛ- 10 и ВЛ-0,4 | 15.10.2023г. 15.10.2023г. | ВЛ 0,4 -27,63 км ВЛ 10- 78 км | 6630,00 | Дагэнерго Бабаюрт РЭС |
| 9 | Проверка готовности эксплуатации ВДГО и ВКГО в работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов | 30.09.2023 г. | 33 дома |  | ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Бабаюртовская газовая эксплуатационной служба |